NUTRIFLOW

Product Backlog V0 + V1

Epiche, target a microservizi e roadmap frontend

| Baseline | V0 applicativa completata + backlog V1 proposto |
| --- | --- |
| Obiettivo | Definire una roadmap implementativa coerente per backend a servizi e client frontend |
| Ruoli target | PA - Professionista Alimentare ¦ PT - Personal Trainer ¦ CL - Client ¦ AM - Admin |
| Principio guida | Separare ownership, autorizzazioni e bounded context prima di introdurre funzionalità social/mobile avanzate |

Documento di pianificazione prodotto e architettura

# 1. Obiettivo e criteri di organizzazione

Questo documento consolida le User Stories della V0 di Nutriflow con l’espansione funzionale prevista per la V1. Il backlog non è organizzato secondo le pagine Streamlit esistenti, ma secondo epiche e bounded context utili a guidare l’evoluzione verso API, microservizi e client frontend distinti per professionisti, Client e amministratori.

Decisione di dominio V1 Le funzionalità V0 di nutrizione, gestione assistiti e biometria vengono ricondotte principalmente al ruolo PA. Le funzionalità workout vengono ricondotte principalmente al ruolo PT. Le funzionalità condivise (identità, relazioni, calendario, notifiche, community, audit) diventano capability trasversali.

## 1.1 Convenzioni

V0 / Implementata: capability già disponibile nel prodotto corrente o nel backend V0.

V0 / Backlog: storia già presente nel backlog V0 ma non ancora completata.

V1 / Planned: nuova capability prevista per l’espansione V1.

Enabler: attività tecnica non direttamente espressa come valore utente, ma necessaria per la roadmap a servizi.

Client (CL): label proposta in sostituzione di “Fitness Consumer”, più neutra e coerente con il rapporto PA/PT <-> persona seguita.

## 1.2 Principi di architettura per la roadmap

API-first: le pagine/client non devono più accedere direttamente al database; ogni bounded context espone contratti applicativi versionati.

Ownership esplicita: i contenuti personali dei professionisti e i dati del Client devono avere proprietario, autorizzazioni e regole di condivisione definite a livello backend.

RBAC + policy contestuali: il ruolo abilita le capability generali; relazione professionale, ownership e consenso determinano l’accesso al singolo dato.

Separazione read/write del Client: piani assegnati in sola lettura, ma completamenti, preferenze e tracking giornaliero sono eventi/dati scrivibili dal Client.

Evoluzione incrementale: evitare un microservizio per ogni epic fin dall’inizio; definire confini logici chiari e separare i deployable quando il dominio o il carico lo giustificano.

Audit by design: operazioni amministrative, accessi sensibili, assegnazioni, revoche e verifiche professionali devono produrre audit event strutturati.

# 2. Modello dei ruoli V1

| Ruolo | Finalità | Scrittura principale | Lettura principale |
| --- | --- | --- | --- |
| PA | Professionista alimentare verificato | Assistiti, biometria, piani alimentari, integrazione, cataloghi PA | Dati dei Client collegati secondo policy/consenso |
| PT | Personal trainer verificato | Workout, esercizi, protocolli, performance, cataloghi PT | Dati dei Client collegati secondo policy/consenso |
| CL | Client / persona seguita | Completamenti, preferenze, tracking giornaliero, consensi | Piani e contenuti assegnati dai professionisti |
| AM | Amministratore nominato dall’azienda | Utenze, verifiche, configurazioni, moderazione autorizzata | Audit, stato piattaforma e dati amministrativi secondo least privilege |

Admin non self-service Il ruolo AM non è selezionabile in autoregistrazione: viene assegnato dall’organizzazione. Anche l’Admin opera con least privilege; “accesso a tutto” non equivale ad accesso indiscriminato a ogni dato personale.

# 3. Mappa delle epiche e dei bounded context

| E1 | Identity, Access & Security | Ruoli: PA, PT, CL, AM | Wave 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrazione, autenticazione, ruoli, autorizzazioni e security baseline. |  | Backend: IAM/IdP + User Access Service Frontend: Tutti i client |  |

| E2 | Profili & Verifica Professionale | Ruoli: PA, PT, AM | Wave 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Profilo utente, onboarding professionale e stato di verifica PA/PT. |  | Backend: Profile & Verification Service Frontend: Professional Web, Admin |  |

| E3 | Client Management & Relazioni | Ruoli: PA, PT, CL | Wave 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Assistiti/Client, anamnesi, collegamenti PA/PT <-> CL, consenso e revoca. |  | Backend: Client Relationship Service Frontend: Professional Web, Client App |  |

| E4 | Biometria & Progress | Ruoli: PA, CL | Wave 2-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rilevazioni, BF%, trend e correlazione con piani realmente applicati. |  | Backend: Biometrics Service Frontend: Professional Web, Client App (read) |  |

| E5 | Nutrition Planning | Ruoli: PA, CL | Wave 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Piani alimentari, calcoli, liste, PDF, micronutrienti e assegnazioni. |  | Backend: Nutrition Service Frontend: Professional Web, Client App |  |

| E6 | Cataloghi Food & Supplement | Ruoli: PA, AM | Wave 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cataloghi condivisi/personali, categorie, import massivo e integrazione. |  | Backend: Catalog Service Frontend: Professional Web, Admin |  |

| E7 | Training & Workout | Ruoli: PT, CL | Wave 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Workout, esercizi, protocolli, tecniche, performance e trend. |  | Backend: Training Service Frontend: Professional Web, Client App |  |

| E8 | Scheduling, Daily Plan & Adherence | Ruoli: PA, PT, CL | Wave 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Calendario integrato, vista giorno, completamenti e reminder. |  | Backend: Planning & Adherence Service + Notification Frontend: Client App, Professional Web |  |

| E9 | Professional Workspace & Knowledge | Ruoli: PA, PT | Wave 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Appunti privati ed evidenze scientifiche curate per professione. |  | Backend: Knowledge Service Frontend: Professional Web |  |

| E10 | Professional Network & Messaging | Ruoli: PA, PT | Wave 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ricerca, connessioni professionali e messaggistica 1:1. |  | Backend: Collaboration Service Frontend: Professional Web |  |

| E11 | Community | Ruoli: PA, PT, CL | Wave 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Feed, pubblicazione, commenti/reazioni e badge di ruolo verificato. |  | Backend: Community Service Frontend: Professional Web, Client App |  |

| E12 | Administration, Audit & Operations | Ruoli: AM, Ops | Wave 1+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestione utenti/ruoli, audit, log operativi e diagnostica. |  | Backend: Admin/Audit capability Frontend: Admin Console |  |

| E13 | Mobile Experience | Ruoli: CL | Wave 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Home personalizzabile, push e widget prossimi pasti/workout. |  | Backend: Mobile integration / Notification Frontend: Client Mobile |  |

# 4. Target applicativo: servizi e client frontend

La V1 può mantenere un’architettura incrementale: i bounded context sotto riportati sono confini logici stabili; il numero di deployable fisici può crescere per fasi. L’obiettivo è evitare che il nuovo frontend replichi l’accoppiamento V0 Streamlit → service Python → PostgreSQL.

| Professional Web PA / PT | Client App Web/PWA/Mobile | Admin Console AM | Shared UI Design System |
| --- | --- | --- | --- |
| API Gateway / BFF per client quando necessario |  |  |  |
| IAM / Access | Profiles / Verification | Client Relationships | Admin / Audit |
| Biometrics | Nutrition | Catalogs | Training |
| Planning / Adherence | Notifications | Knowledge / Collaboration | Community |
| Event / message backbone per audit, notifiche e integrazioni asincrone (quando introdotto) |  |  |  |
| Persistence per bounded context + object storage per documenti/evidenze quando necessario |  |  |  |

## 4.1 Candidati microservizi e ordine di estrazione

| Servizio / capability | Responsabilità | Origine V0 | Prima wave | Nota di sizing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IAM / Access | Login, token, sessioni, MFA/policy, ruoli e autorizzazione coarse-grained | Nuovo | 1 | Preferire IdP standard; non costruire auth custom se evitabile. |
| Profiles & Verification | Profilo utente, ruolo richiesto, documenti/stato verifica professionale | users parziale | 1 | Può partire insieme a User Access e separarsi in seguito. |
| Client Relationships | Client, relazioni PA/PT <-> CL, inviti, consenso, revoca, visibility policy | patients | 2 | Fondamentale prima dell’ownership dei dati. |
| Biometrics | Misure, BF%, target, trend, correlazione temporale | biometrics_service | 2-3 | Confine naturale; lettura condivisa verso Nutrition/Training tramite API/eventi. |
| Nutrition | Diet plans, editor, aggregazioni, macro/micro, PDF, shopping list | diet_service | 3 | Estrarre dal frontend V0 senza cambiare inizialmente le logiche mature. |
| Catalogs | Food, categorie, import CSV/JSON, cataloghi personali, supplements | food_service | 3 | Ownership PA e catalogo shared/personale. |
| Training | Workout, esercizi, blocchi, tecniche, performance, trend | workout_service | 3 | Trasferire ownership funzionale da nutrizionista V0 a PT V1. |
| Planning & Adherence | Assegnazioni, calendario, agenda giornaliera, completamenti | Nuovo | 4 | Orchestra riferimenti a Nutrition/Training senza copiarne il dominio. |
| Notifications | Reminder acqua/integratori/workout, push/email/in-app | Nuovo | 4 | Servizio asincrono, guidato da schedule/eventi. |
| Knowledge | Note private + evidenze professionali curate | Nuovo | 5 | Separabile da Collaboration se evolve molto. |
| Collaboration | Connessioni PA/PT, richieste e messaggi 1:1 | Nuovo | 5 | Messaging semplice prima di chat realtime avanzata. |
| Community | Feed, post, commenti, reazioni, moderazione | Nuovo | 6 | Da introdurre dopo identity/verification/moderation foundation. |
| Admin & Audit | Gestione utenze, verification workflow, audit search, operations | Nuovo + diagnostics | 1+ | Audit è capability piattaforma; console admin è client separato. |

# 5. Roadmap di implementazione consigliata

Sequenza critica Wave 0 → Wave 1 → Wave 2 → Wave 3 → Wave 4. Le Wave 5 e 6 possono procedere in parallelo solo dopo che identity, ownership, relazioni e audit sono stabili.

## Wave 0 - Stabilizzazione V0 e API extraction

| Obiettivo | Trasformare il prodotto V0 in baseline consumabile da nuovi frontend senza accesso diretto al DB. |
| --- | --- |
| Backend | API layer per Patient/Biometrics/Nutrition/Training/Catalog; contratti DTO; test di regressione; migrazione configurazioni. |
| Frontend | Professional Web inizialmente può continuare a replicare i flussi V0, ma consumando API. |

Scope epiche: EN-01, EN-02, EN-03

## Wave 1 - Identity, ruoli, verification, admin baseline

| Obiettivo | Creare la fondazione di sicurezza e onboarding V1. |
| --- | --- |
| Backend | IAM/IdP; User/Profile; RBAC; verification PA/PT; audit trail; admin users/verification. |
| Frontend | Shell Professional Web, Client App e Admin Console; login, registrazione, onboarding, route guards. |

Scope epiche: E1, E2, E12

## Wave 2 - Client ownership, relazioni e biometria

| Obiettivo | Separare i dati per utente e modellare chi può vedere cosa. |
| --- | --- |
| Backend | Client Relationships; ownership/backfill; inviti PA/PT <-> CL; consenso/revoca; Biometrics API con policy contestuali. |
| Frontend | Gestione Client per PA/PT; accettazione collegamenti e privacy settings per CL. |

Scope epiche: E3, E4

## Wave 3 - Professional core: PA e PT

| Obiettivo | Portare le feature V0 nel modello multi-ruolo e completare i repository personali. |
| --- | --- |
| Backend | Nutrition, Catalogs, Training; cataloghi personali; supplement plan; ownership PA/PT; assignment readiness. |
| Frontend | Workspace PA e PT differenziati; editor dieta/workout; cataloghi; biometria PA. |

Scope epiche: E5, E6, E7

## Wave 4 - Client experience, calendario e adherence

| Obiettivo | Rendere Nutriflow un prodotto quotidiano per il Client. |
| --- | --- |
| Backend | Planning & Adherence; assegnazioni; agenda; completion events; Notification service. |
| Frontend | Client home/day view; calendario; check completamenti; notifiche; read-only plan views. |

Scope epiche: E8, parte E13

## Wave 5 - Knowledge e collaborazione professionale

| Obiettivo | Aggiungere valore di rete e aggiornamento professionale senza introdurre ancora un social generalista. |
| --- | --- |
| Backend | Knowledge; connections PA/PT; messaging 1:1; moderation minima. |
| Frontend | Professional notes, evidence feed, ricerca/connessioni, inbox. |

Scope epiche: E9, E10

## Wave 6 - Community e mobile advanced

| Obiettivo | Espandere engagement e presenza mobile dopo la stabilizzazione del core. |
| --- | --- |
| Backend | Community; moderation; push evolute; API/widget endpoints. |
| Frontend | Feed social condiviso; post/commenti/reazioni; widget native/home. |

Scope epiche: E11, E13

## 5.1 Dipendenze tra wave

| Wave | Dipende da | Sblocca | Gate di uscita |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Baseline V0 | 1-3 | Feature V0 disponibili via API e regression test |
| 1 | 0 | 2, 5, 6 | Login, RBAC, verification e audit operativi |
| 2 | 1 | 3-4 | Ownership e relazioni PA/PT <-> CL applicate end-to-end |
| 3 | 2 | 4 | Core PA/PT multi-utente completo |
| 4 | 3 | 6 | Client può ricevere, vedere e completare un piano integrato |
| 5 | 1-2 | 6 | Connessioni e messaging con identità verificate |
| 6 | 4-5 | - | Community/moderation e mobile advanced stabili |

# 6. Roadmap dei client frontend

| Client | Ruoli | Wave iniziale | Capability iniziali | Evoluzione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Professional Web | PA / PT | 1 | Login/onboarding; dashboard ruolo; gestione Client; V0 migrata via API | Knowledge, network, messaging, community |
| Client App | CL | 1-2 | Login, onboarding, relazioni e consensi | Calendario, daily view, adherence, push, community, widget |
| Admin Console | AM | 1 | Utenze, verifica professionisti, ruoli, audit | Moderazione community, configurazioni, operations |
| Shared Design System | Tutti | 0-1 | Token UI, componenti base, form, table, navigation | Componenti cross-platform e accessibilità |

## 6.1 Regole UX per ruolo

PA: vede solo moduli nutrizione/biometria/integrazione e le capability condivise; non modifica librerie o piani PT salvo future policy esplicite.

PT: vede moduli training/performance e capability condivise; non modifica piani nutrizionali PA.

CL: i piani assegnati sono read-only; può scrivere soltanto su completamenti, preferenze, feedback e consensi previsti.

AM: console separata dal prodotto professionale; le funzioni amministrative non devono essere “nascoste” semplicemente nel menu del client PA/PT.

Route guard frontend e feature flag migliorano UX, ma l’autorizzazione deve essere sempre riapplicata nel backend.

# 7. Enabler tecnici per la transizione V0 → V1

| ID | Enabler | Descrizione | Wave |
| --- | --- | --- | --- |
| EN-01 | API Layer | Introdurre API applicative tra frontend e backend, eliminando l’accesso diretto delle pagine Streamlit al DB. | Wave 0 |
| EN-02 | Contratti e versioning | Definire DTO/API versionate, error model e validazione input coerenti tra client e servizi. | Wave 0 |
| EN-03 | Regression suite | Portare le logiche mature V0 sotto test API/service prima della scomposizione. | Wave 0 |
| EN-04 | Identity backfill | Sostituire user_id placeholder con identity reale e mappare record legacy a owner/tenant di migrazione. | Wave 1-2 |
| EN-05 | Ownership schema | Aggiungere owner_id/professional_id e policy di accesso ai dati personali/cataloghi/piani. | Wave 2 |
| EN-06 | Relationship & consent model | Modellare relazioni professionali, stato, inviti, revoche e consensi granulari. | Wave 2 |
| EN-07 | Audit events | Standardizzare actor, action, resource, outcome, correlation_id, timestamp e metadata. | Wave 1+ |
| EN-08 | Event/outbox pattern | Preparare pubblicazione affidabile di eventi per notifiche/audit/agenda senza transazioni distribuite fragili. | Wave 3-4 |
| EN-09 | API Gateway / BFF | Centralizzare routing, auth propagation e, quando utile, composizione specifica per Professional/Client/Admin. | Wave 1-4 |
| EN-10 | Observability | Tracing, metriche, log strutturati e correlation id tra servizi. | Wave 1+ |
| EN-11 | Document/Object storage | Gestire documenti di verifica, export e asset senza caricare il DB relazionale di blob non necessari. | Wave 1-3 |
| EN-12 | Notification infrastructure | Scheduler/event consumer, preferenze utente, deduplica e delivery status. | Wave 4 |

# 8. Backlog consolidato V0 + V1 per epic

Le storie V0 sono riportate mantenendo l’intento funzionale del prodotto corrente. Quando l’attore V0 era genericamente “nutrizionista”, la colonna target tecnico e le note indicano il ruolo V1 che eredita la capability.

## E1 - Identity, Access & Security

| ID / release | User story | Target tecnico |
| --- | --- | --- |
| US-USR-01 V1 | Registrazione e autenticazione Come utente, voglio potermi registrare e autenticare sulla piattaforma, così da accedere in sicurezza ai miei dati e alle funzionalità a me riservate. | BE: IAM / Access FE: Tutti |
| US-USR-02 V1 | Selezione del ruolo Come utente, voglio registrarmi come PA, PT o CL, così che la piattaforma configuri le funzionalità disponibili per il mio profilo. | BE: IAM + Profiles FE: Onboarding |
| US-USR-04 V1 | Autorizzazione per ruolo Come utente, voglio accedere esclusivamente alle funzionalità consentite dal mio ruolo e dalle policy contestuali. | BE: IAM / Policy FE: Tutti |
| US-USR-05 V1 | Protezione dei dati Come utente, voglio che i miei dati siano protetti e accessibili esclusivamente ai soggetti autorizzati secondo le policy applicabili. Requisito trasversale/NFR da declinare in controlli tecnici e policy. | BE: Security cross-cutting FE: Tutti |

## E2 - Profili & Verifica Professionale

| ID / release | User story | Target tecnico |
| --- | --- | --- |
| US-USR-03 V1 | Verifica professionista Come PA o PT, voglio fornire le informazioni e la documentazione necessarie a verificare la mia professionalità, così da poter utilizzare il ruolo professionale richiesto. | BE: Profiles / Verification FE: Professional + Admin |
| US-VER-01 V1 | Stato verifica Come professionista, voglio conoscere lo stato della mia verifica e le eventuali azioni richieste prima dell’abilitazione completa. | BE: Verification FE: Professional |
| US-AM-02 V1 | Approvazione professionisti Come Admin, voglio verificare, approvare, rifiutare o sospendere una richiesta di ruolo professionale. | BE: Verification / Admin FE: Admin |

## E3 - Client Management & Relazioni

| ID / release | User story | Target tecnico |
| --- | --- | --- |
| US-PAT-01 V0 UI | Creazione assistito Come nutrizionista, voglio creare la scheda di un nuovo assistito con dati anagrafici, antropometrici e clinici di base, così da poterlo gestire nei successivi moduli. Target V1: PA; evolvere “assistito” in Client collegato a un account quando disponibile. | BE: Client Relationships FE: Professional |
| US-PAT-02 V0 UI | Ricerca assistiti Come nutrizionista, voglio filtrare rapidamente gli assistiti per nome, cognome o professione, così da trovare la scheda su cui lavorare. Target V1: PA/PT vedono soltanto Client collegati/consentiti. | BE: Client Relationships FE: Professional |
| US-PAT-03 V0 UI | Modifica assistito Come nutrizionista, voglio aggiornare i dati di un assistito esistente, così da mantenere la scheda coerente con la situazione corrente. | BE: Client Relationships FE: Professional |
| US-ANA-01 V0 BE | Template anamnesi Come nutrizionista, voglio disporre di un questionario di anamnesi configurabile e ordinabile, così da standardizzare la raccolta delle informazioni. | BE: Client Relationships FE: Professional |
| US-ANA-02 V0 BE | Salvataggio risposte Come nutrizionista, voglio salvare il set corrente di risposte anamnestiche di un assistito, così da mantenere un questionario strutturato associato alla sua scheda. | BE: Client Relationships FE: Professional |
| US-DAT-01 V1 | Ownership contenuti professionali Come professionista, voglio che i contenuti da me creati siano associati al mio profilo, così da gestirli indipendentemente da quelli degli altri professionisti. | BE: Policy / Ownership FE: Professional |
| US-DAT-02 V1 | CRUD sui propri contenuti Come PA/PT, voglio creare, visualizzare, modificare ed eliminare i contenuti di mia proprietà secondo le policy del dominio. | BE: Policy / Domain services FE: Professional |
| US-DAT-03 V1 | Contenuti assegnati al Client Come Client, voglio visualizzare in sola lettura i piani e i contenuti che i miei professionisti mi hanno assegnato. | BE: Client Relationships + Planning FE: Client |
| US-REL-01 V1 | Collegamento professionista/Client Come PA/PT, voglio invitare o collegare un Client al mio profilo, così da potergli assegnare piani e contenuti. | BE: Client Relationships FE: Professional |
| US-REL-02 V1 | Accettazione collegamento Come Client, voglio accettare o rifiutare la richiesta di collegamento di un professionista. | BE: Client Relationships FE: Client |
| US-REL-03 V1 | Revoca collegamento Come Client o professionista, voglio interrompere una relazione professionale, così che la condivisione futura dei dati sia revocata secondo policy. | BE: Client Relationships FE: Professional + Client |
| US-CONS-01 V1 | Condivisione controllata PA/PT Come Client, voglio autorizzare la condivisione di determinate informazioni tra i professionisti che mi seguono, così da consentire collaborazione controllata. | BE: Consent / Policy FE: Client + Professional |

## E4 - Biometria & Progress

| ID / release | User story | Target tecnico |
| --- | --- | --- |
| US-PAT-04 V0 UI | Calcolo TDEE Come nutrizionista, voglio calcolare il TDEE a partire da età, sesso, peso, altezza e PAL, così da ottenere una stima del fabbisogno energetico. Target V1: PA. | BE: Biometrics / Nutrition FE: Professional |
| US-PAT-05 V0 UI | Correzione professionale TDEE Come nutrizionista, voglio applicare una correzione percentuale alla stima del TDEE, così da adattare il risultato alla mia valutazione professionale. Target V1: PA. | BE: Biometrics / Nutrition FE: Professional |
| US-PAT-06 V0 UI | Override manuale TDEE Come nutrizionista, voglio salvare direttamente un TDEE manuale, così da utilizzare un valore osservato senza dipendere dalla formula. Target V1: PA. | BE: Biometrics / Nutrition FE: Professional |
| US-PAT-07 V0 UI | Allineamento peso/TDEE Come nutrizionista, voglio che un nuovo peso venga registrato nello storico quando aggiorno il TDEE calcolato e il peso è cambiato. | BE: Biometrics FE: Professional |
| US-BIO-01 V0 UI | Ultima misurazione Come nutrizionista, voglio vedere immediatamente l’ultima rilevazione biometrica dell’assistito. | BE: Biometrics FE: Professional |
| US-BIO-02 V0 UI/PARZIALE | Registrazione antropometrica Come nutrizionista, voglio registrare peso, circonferenze e pliche con una data di riferimento, così da costruire uno storico misurabile. | BE: Biometrics FE: Professional |
| US-BIO-03 V0 UI | Calcolo BF% Come nutrizionista, voglio ottenere la percentuale di massa grassa dalle sette pliche tramite Jackson-Pollock e Siri. | BE: Biometrics FE: Professional |
| US-BIO-04 V0 UI | Confronto proporzioni classiche Come nutrizionista, voglio confrontare le misure corporee reali con target proporzionali basati sul polso. | BE: Biometrics FE: Professional |
| US-BIO-05 V0 UI | Confronto proporzioni auree Come nutrizionista, voglio confrontare vita, torace/spalle e coscia con rapporti basati sulla sezione aurea. | BE: Biometrics FE: Professional |
| US-BIO-06 V0 UI | Confronto temporale Come nutrizionista, voglio filtrare un periodo e confrontare una rilevazione scelta con quella iniziale. | BE: Biometrics FE: Professional |
| US-BIO-07 V0 UI/PARZIALE | Storico e trend Come nutrizionista, voglio consultare lo storico biometrico e visualizzare i trend di peso e BF%. | BE: Biometrics FE: Professional |
| US-BIO-DIET-WRK-01 V0 Backlog BACKLOG | Correlazione biometria/piani Come professionista, voglio associare una misurazione biometrica ai piani effettivamente applicati, così da interpretare l’evoluzione nel contesto delle prescrizioni. In V1 la correlazione deve poter riferire separatamente piano PA e workout PT, preservando lo storico. | BE: Biometrics + Planning FE: Professional |

## E5 - Nutrition Planning

| ID / release | User story | Target tecnico |
| --- | --- | --- |
| US-DIET-01 V0 UI | Consultazione piani Come nutrizionista, voglio vedere tutti i piani associati a un assistito, così da accedere rapidamente allo storico delle prescrizioni. Target V1: PA; Client riceve viste read-only dei piani assegnati. | BE: Nutrition FE: Professional |
| US-DIET-02 V0 UI | Creazione piano settimanale Come nutrizionista, voglio costruire un piano su sette giorni e cinque pasti al giorno. | BE: Nutrition FE: Professional |
| US-DIET-03 V0 UI | Gestione dinamica righe Come nutrizionista, voglio aggiungere e rimuovere righe in ciascun pasto, così da adattare il numero di alimenti previsto. | BE: Nutrition FE: Professional |
| US-DIET-04 V0 UI | Ricerca alimento con autocomplete Come nutrizionista, voglio ricercare un alimento direttamente nella griglia e selezionarlo dal catalogo. | BE: Nutrition + Catalog FE: Professional |
| US-DIET-05 V0 UI | Calcolo proporzionale macro Come nutrizionista, voglio che kcal e macronutrienti siano ricalcolati in funzione dei grammi inseriti. | BE: Nutrition FE: Professional |
| US-DIET-06 V0 UI | Aggregazioni nutrizionali Come nutrizionista, voglio consolidare i macro per pasto, giorno e settimana. | BE: Nutrition FE: Professional |
| US-DIET-07 V0 UI | Import piano esistente Come nutrizionista, voglio importare nell’editor un piano già assegnato all’assistito, così da modificarlo senza ricostruirlo. | BE: Nutrition FE: Professional |
| US-DIET-08 V0 UI | Aggiornamento piano Come nutrizionista, voglio modificare e sovrascrivere un piano esistente in modo atomico. | BE: Nutrition FE: Professional |
| US-DIET-09 V0 UI | Clonazione piano Come nutrizionista, voglio partire da un piano esistente e salvarlo come nuovo. | BE: Nutrition FE: Professional |
| US-DIET-10 V0 UI/BE | Unicità nome per assistito Come nutrizionista, voglio evitare due piani con lo stesso nome per lo stesso assistito. | BE: Nutrition FE: Professional |
| US-DIET-11 V0 UI | Eliminazione controllata Come nutrizionista, voglio eliminare un piano solo dopo una conferma esplicita. | BE: Nutrition FE: Professional |
| US-DIET-12 V0 UI | Lista della spesa Come nutrizionista, voglio ottenere la quantità settimanale aggregata per alimento. | BE: Nutrition FE: Professional + Client |
| US-DIET-13 V0 UI | Esportazione PDF Come nutrizionista, voglio esportare il piano in un PDF leggibile e strutturato. | BE: Nutrition FE: Professional |
| US-DIET-14 V0 UI | Overview micronutrienti Come nutrizionista, voglio calcolare l’apporto medio giornaliero dei micronutrienti. | BE: Nutrition FE: Professional |
| US-DIET-15 V0 UI/BE | Confronto riferimenti nutrizionali Come nutrizionista, voglio confrontare gli apporti con riferimenti configurati solo quando le basi nutrizionali sono compatibili. | BE: Nutrition + Catalog FE: Professional |
| US-PA-03 V1 | Piano di integrazione Come PA, voglio creare e assegnare a un Client un piano di integrazione con prodotto, quantità, frequenza, orari e durata. | BE: Nutrition / Supplement FE: Professional + Client |

## E6 - Cataloghi Food & Supplement

| ID / release | User story | Target tecnico |
| --- | --- | --- |
| US-FOOD-01 V0 BE | CRUD categorie alimentari Come amministratore del catalogo, voglio creare, leggere, modificare ed eliminare categorie alimentari. | BE: Catalogs FE: Admin |
| US-FOOD-02 V0 UI/BE | Gestione catalogo alimenti Come nutrizionista, voglio listare e aggiornare il database dei cibi con la possibilità di aggiungere ed eliminare alimenti. | BE: Catalogs FE: Professional |
| US-FOOD-03 V0 UI/BE | Import massivo alimenti Come nutrizionista, voglio importare massivamente i miei cibi da CSV o JSON. | BE: Catalogs FE: Professional |
| US-FOOD-04 V0 Backlog BACKLOG | Catalogo personale alimenti Come nutrizionista, voglio distinguere i cibi associati al mio utente, così da disporre di un catalogo personale separato o combinato con quello condiviso. Diventa requisito core V1 per PA. | BE: Catalogs / Ownership FE: Professional |
| US-MICRO-01 V0 BE | CRUD riferimenti micronutrienti Come amministratore, voglio gestire i riferimenti nutrizionali usati dall’overview micronutrienti. | BE: Catalogs / Config FE: Admin |
| US-PA-04 V1 | Catalogo alimenti personale PA Come PA, voglio creare e gestire il mio catalogo personale di alimenti. | BE: Catalogs / Ownership FE: Professional |
| US-PA-05 V1 | Catalogo integratori personale Come PA, voglio creare e gestire il mio catalogo personale di integratori. | BE: Catalogs / Ownership FE: Professional |

## E7 - Training & Workout

| ID / release | User story | Target tecnico |
| --- | --- | --- |
| US-WRK-01 V0 UI | Consultazione workout Come professionista, voglio visualizzare i workout associati a un assistito, così da consultare schede attive e archiviate. Target V1: PT. | BE: Training FE: Professional |
| US-WRK-02 V0 UI | Creazione workout Come professionista, voglio creare un nuovo workout associato a un assistito. Target V1: PT. | BE: Training FE: Professional |
| US-WRK-03 V0 UI | Modifica workout Come professionista, voglio modificare un workout mantenendo gli identificativi degli esercizi già storicizzati. | BE: Training FE: Professional |
| US-WRK-04 V0 UI | Archiviazione e ripristino Come professionista, voglio archiviare e ripristinare un workout senza cancellarne lo storico. | BE: Training FE: Professional |
| US-WRK-05 V0 UI | Prescrizione esercizi Come professionista, voglio configurare serie, ripetizioni, carico, TUT, recupero, RIR e RPE target. | BE: Training FE: Professional |
| US-WRK-06 V0 UI | Blocchi multi-esercizio Come professionista, voglio raggruppare esercizi in superset, jump set, tri-set, giant set o circuiti. | BE: Training FE: Professional |
| US-WRK-07 V0 UI | Tecniche intensità/densità Come professionista, voglio associare tecniche come drop set, rest-pause, myo-reps, cluster, AMRAP o tempo. | BE: Training FE: Professional |
| US-WRK-08 V0 UI | Metriche di progressione Come professionista, voglio selezionare metriche di progressione tra carico, volume, TUT, densità e ripetizioni. | BE: Training FE: Professional |
| US-WRK-09 V0 UI | Registrazione performance Come professionista, voglio registrare serie e segmenti effettivamente eseguiti durante una seduta. | BE: Training FE: Professional |
| US-WRK-10 V0 UI/BE | Tracciamento seduta Come professionista, voglio utilizzare lo stesso execution_id per gli esercizi svolti nella medesima seduta. | BE: Training FE: Professional |
| US-WRK-11 V0 UI | Monitoraggio trend Come professionista, voglio visualizzare trend di carico massimo, volume, TUT, densità e ripetizioni per esercizio. | BE: Training FE: Professional |
| US-WRK-12 V0 UI | Storico serie e segmenti Come professionista, voglio consultare lo storico dettagliato delle singole serie e segmenti. | BE: Training FE: Professional |
| US-PT-03 V1 | Libreria esercizi personale Come PT, voglio creare e gestire una libreria personale di esercizi. | BE: Training / Catalog FE: Professional |
| US-PT-04 V1 | Protocolli di allenamento Come PT, voglio creare e gestire protocolli di allenamento riutilizzabili. | BE: Training FE: Professional |
| US-PT-05 V1 | Schede assegnabili Come PT, voglio creare una scheda di allenamento e assegnarla a uno o più Client. | BE: Training + Planning FE: Professional + Client |

## E8 - Scheduling, Daily Plan & Adherence

| ID / release | User story | Target tecnico |
| --- | --- | --- |
| US-CL-01 V1 | Calendario personale integrato Come Client, voglio visualizzare in un unico calendario attività alimentari, integrazione e allenamento pianificate dai miei professionisti. | BE: Planning & Adherence FE: Client + Professional |
| US-CL-02 V1 | Vista giornaliera Come Client, voglio visualizzare tutte le attività previste nella giornata, così da seguire facilmente il mio programma. | BE: Planning & Adherence FE: Client |
| US-CL-03 V1 | Completamento attività Come Client, voglio contrassegnare come completati pasti, integrazione e allenamenti senza modificare il piano originale. | BE: Adherence FE: Client |
| US-CL-04 V1 | Notifiche attività Come Client, voglio ricevere notifiche relative alle attività programmate. | BE: Notifications FE: Client |
| US-CL-05 V1 | Promemoria idratazione Come Client, voglio ricevere promemoria configurabili per l’assunzione di acqua. | BE: Notifications FE: Client |
| US-CL-06 V1 | Promemoria integrazione Come Client, voglio ricevere notifiche relative agli integratori previsti dal mio piano. | BE: Notifications FE: Client |

## E9 - Professional Workspace & Knowledge

| ID / release | User story | Target tecnico |
| --- | --- | --- |
| US-PA-01 V1 | Appunti professionali PA Come PA, voglio uno spazio personale per salvare appunti e informazioni utili alla mia attività. | BE: Knowledge FE: Professional |
| US-PA-02 V1 | Evidenze scientifiche PA Come PA, voglio consultare evidenze recenti provenienti da fonti accreditate con metadati e link alla fonte. | BE: Knowledge FE: Professional |
| US-PT-01 V1 | Appunti professionali PT Come PT, voglio uno spazio personale per salvare appunti e informazioni utili alla mia attività. | BE: Knowledge FE: Professional |
| US-PT-02 V1 | Evidenze scientifiche PT Come PT, voglio consultare evidenze recenti pertinenti all’allenamento provenienti da fonti accreditate. | BE: Knowledge FE: Professional |

## E10 - Professional Network & Messaging

| ID / release | User story | Target tecnico |
| --- | --- | --- |
| US-NET-01 V1 | Ricerca professionisti Come PA/PT, voglio cercare altri professionisti presenti sulla piattaforma. | BE: Collaboration FE: Professional |
| US-NET-02 V1 | Connessioni professionali Come PA/PT, voglio inviare, accettare o rifiutare richieste di connessione con altri professionisti. | BE: Collaboration FE: Professional |
| US-NET-03 V1 | Messaggistica professionale Come PA/PT, voglio comunicare direttamente con i professionisti con cui sono collegato. | BE: Collaboration FE: Professional |

## E11 - Community

| ID / release | User story | Target tecnico |
| --- | --- | --- |
| US-COM-01 V1 | Feed community Come utente, voglio visualizzare i contenuti pubblicati dalla community. | BE: Community FE: Professional + Client |
| US-COM-02 V1 | Pubblicazione contenuti Come utente abilitato, voglio pubblicare contenuti nella community secondo le policy di moderazione. | BE: Community FE: Professional + Client |
| US-COM-03 V1 | Interazioni social Come utente, voglio interagire con i contenuti tramite commenti e reazioni. | BE: Community FE: Professional + Client |

## E12 - Administration, Audit & Operations

| ID / release | User story | Target tecnico |
| --- | --- | --- |
| US-AM-01 V1 | Gestione utenti Come Admin, voglio visualizzare e amministrare le utenze della piattaforma. | BE: Admin FE: Admin |
| US-AM-03 V1 | Ruoli e autorizzazioni Come Admin, voglio amministrare ruoli e autorizzazioni nei limiti previsti dal modello di sicurezza. | BE: Admin / IAM FE: Admin |
| US-AM-04 V1 | Consultazione audit Come Admin autorizzato, voglio consultare gli eventi di audit prodotti dalla piattaforma. | BE: Audit FE: Admin |
| US-AM-05 V1 | Informazioni operative Come Admin/Ops autorizzato, voglio consultare le informazioni operative necessarie al monitoraggio della piattaforma. | BE: Observability / Admin FE: Admin |
| US-DIET-16 V0 UI | Diagnostica editor Come sviluppatore/manutentore, voglio visualizzare e scaricare il log AG Grid → Python per diagnosticare problemi di sincronizzazione. Da rimuovere dal dominio Nutrition e ricondurre alle capability di diagnostica. | BE: Operations / Diagnostics FE: Admin/Ops |

## E13 - Mobile Experience

| ID / release | User story | Target tecnico |
| --- | --- | --- |
| US-MOB-01 V1 | Home personalizzabile Come Client, voglio configurare la home dell’app per visualizzare le informazioni più rilevanti. | BE: Client preferences FE: Client Mobile |
| US-MOB-02 V1 | Widget prossimi pasti Come Client, voglio visualizzare sul dispositivo i prossimi pasti programmati. | BE: Planning API FE: Client Mobile |
| US-MOB-03 V1 | Widget workout Come Client, voglio visualizzare sul dispositivo il prossimo allenamento programmato. | BE: Planning API FE: Client Mobile |
| US-MOB-04 V1 | Widget avanzamento giornaliero Come Client, voglio visualizzare l’avanzamento delle attività previste nella giornata. | BE: Adherence API FE: Client Mobile |

# 9. Traceability V0 → V1 e principali trasformazioni

| Area V0 | Target V1 | Trasformazione | Impatto dati/API |
| --- | --- | --- | --- |
| Pazienti | Client Relationships | “Assistito” diventa Client con possibile account, più relazione esplicita con PA/PT. | patient_id resta riferimento di dominio ma si aggiungono account/relationship/owner policy. |
| Biometria | Biometrics | Capability principalmente PA, con condivisione controllata. | API dedicate e policy per Client/Professional relation. |
| Piani alimentari | Nutrition | Da feature Streamlit a dominio PA con assegnazione read-only al Client. | owner_professional_id, assignment, version/storico. |
| Catalogo alimenti | Catalogs | Da catalogo condiviso MVP a shared + personal catalog PA. | scope/owner, import jobs, deduplica per scope. |
| Workout | Training | Responsabilità funzionale spostata dal nutrizionista V0 al PT V1. | owner_pt_id, assignment al Client, performance/adherence separate. |
| Users placeholder | IAM + Profiles | Identity reale, ruoli, verifica, access policy. | subject/user id stabile e token claims. |
| Streamlit direct DB | API/BFF | I client non condividono più il DB o service Python in-process. | Contratti API e persistence isolata per bounded context. |

# 10. Priorità architetturale consigliata

Core V1 prima delle feature social La V1 acquista valore strutturale quando un PA/PT verificato può possedere i propri contenuti, collegarsi a un Client, assegnargli piani e permettere al Client di eseguirli in una vista giornaliera integrata. Community, messaging avanzato e widget devono essere costruiti sopra questa foundation, non prima.

Prima estrazione: API layer + IAM + Profiles/Verification + Admin/Audit.

Seconda estrazione: Client Relationships e ownership; senza questa fase i microservizi di dominio non possono applicare correttamente le autorizzazioni.

Terza estrazione: Nutrition, Catalogs e Training, riutilizzando le logiche V0 ma separandole dai client.

Quarta estrazione: Planning & Adherence + Notifications, che compongono il valore PA + PT in un’esperienza Client unica.

Solo dopo: Knowledge, Collaboration, Community e mobile advanced.